Item 01 – costes

Calculo de los costes del proyecto

María Victoria Calbet González

Marta Ramírez González

David Romero Esparraga

Jesús Ortiz Calleja

Guillermo Alcalá Gamero

Juan Carlos Utrilla Martín

Contenido

[1. Coste del proyecto 3](#_Toc507520459)

[1.1. Coste de personal 3](#_Toc507520460)

[1.2. Servicios 3](#_Toc507520461)

[1.3. Otros costes 3](#_Toc507520462)

[1.4. Coste final del proyecto 3](#_Toc507520463)

# Coste del proyecto

El coste de un proyecto informático puede desglosarse en varios apartados que contribuyen al precio total a pagar. Estos apartados son:

## Coste de personal

Valoraremos el coste del personal a 5 euros por horas, ya que es lo que se indica en el material de la asignatura. Al no tener la asignatura de Diseño y Pruebas aprobada, no vemos apropiado subir más el salario.

Puede consultar el total de horas empleadas para la realización del entregadle en el [este enlace](https://projetsii.informatica.us.es/projects/lhzrfltk6kn2wzm2ja9).

El número total de horas gastadas en el proyecto son: **269.25 horas**, con lo que el coste final ascenderá a **1.346,25 euros**.

## Servicios

Todos los servicios utilizados para la realización de este trabajo es software gratuito, tanto las aplicaciones de comunicación usadas (WhatsApp y Hangouts), el sistema de gestión de tareas (ProjETSII) como el repositorio usado (GitHub). La máquina virtual, debido a su antigüedad, consideramos que está amortizada en su totalidad.

Los equipos que los desarrolladores utilizaron se valorarán a una media de 900 euros por equipo con lo que el valor amortizado para dos semanas de trabajo es: 51.75 euros (El tiempo de amortización de cada equipo es de cuatro años).

## Otros costes

No procede.

## Coste final del proyecto

Podemos determinar que el coste final del proyecto tendrá un importe de **1398 euros**.